DriverGuard

Что делать дальше: пошаговое руководство

Составлено после полной ревизии кода: 131 тест сервера, 36 агента, 21 ML, 21 бота,

сборка панели и нагрузочный тест на 40 телефонов

# Содержание

| Блок | Когда делать | Сколько времени |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверить всё у себя | сегодня | 30 минут |
| 2. Подготовка стенда для жюри | за день и за час до показа | 1 час |
| 3. Репетиция с живыми телефонами | за 2–3 дня до показа | 1 час |
| 4. Обучение модели | после показа | 3–5 недель |
| 5. Железо: устройство в кабине | параллельно с блоком 4 | 4–6 недель |
| 6. Риски и план Б | прочитать до показа | 20 минут |

В приложении в конце — таблица того, что уже готово, чтобы не переделывать работающее.

# Как пользоваться этим документом

Шесть блоков по порядку срочности. Первый нужно сделать сегодня, последний — после показа. В каждом блоке: зачем это нужно, точные команды, как понять что получилось, и что делать если не вышло.

Команды приведены для вашего репозитория. Если вы на Windows и make не установлен, в файле docs/demo-jury.md есть те же шаги прямыми командами PowerShell.

Главное, что нужно знать

Камеру для презентации покупать не нужно. Телефоны судей уже работают как устройства: судья входит в приложение водителя, включает камеру, и детекция усталости идёт прямо в браузере по тем же правилам, что на Raspberry Pi. Я проверил это на сервере: пять телефонов одновременно, все события дошли до панели координатора.

# Блок 1. Сегодня: проверить всё у себя

Тридцать минут. Пока это не сделано, остальное делать рано.

## Шаг 1.1. Забрать исправления

Распакуйте driverguard-fixed.zip поверх рабочей копии либо перенесите четыре файла вручную. Что именно изменено и почему — в FIXES.md внутри архива.

| Файл | Что исправлено |
| --- | --- |
| device/pyproject.toml | Агент не устанавливался на ноутбуке: ошибка flat-layout |
| web/app/layout.tsx web/app/fonts/ | Панель не собиралась без интернета: шрифт качался с Google |
| backend/app/schemas.py | Секрет устройства длиннее 72 байт ронял сервер в 500 |
| backend/app/security.py | Вторая линия защиты от того же |
| backend/tests/test_auth.py | Два теста, закрывающих эту ошибку |

## Шаг 1.2. Поднять стенд

make demo

Признак успеха: панель открывается на http://localhost:3000, вход admin@driverguard.kz. Первый запуск с нуля — 3–5 минут.

Если не вышло: посмотрите make demo-logs — какой контейнер не поднялся. Чаще всего Docker Desktop выделено мало памяти, нужно 4 ГБ и больше.

## Шаг 1.3. Прогнать все проверки

make test

Это запускает тесты сервера, агента, бота, ML-контура, линтер и сборку панели.

| Часть | Сколько тестов | Должно быть |
| --- | --- | --- |
| Сервер | 131 | все зелёные |
| Агент устройства | 36 + 1 пропущен | все зелёные |
| Telegram-бот | 21 | все зелёные |
| ML-контур | 21 | все зелёные |
| Панель | 10 + сборка | без ошибок |

Если сервер даёт 131, а не 129

Так и должно быть: два теста добавлены вместе с исправлением ошибки 500 на длинном секрете устройства.

## Шаг 1.4. Измерить нагрузку на своём ноутбуке

Это самый важный замер во всём блоке. У меня в среде проверки было одно ядро процессора, и вход 40 судей занимал 10 секунд. У вас ядер больше — цифра должна быть совсем другой, но её нужно знать заранее.

make load-test N=40 ADMINS=5 DURATION=60

| Что смотреть | Хорошо | Плохо — что делать |
| --- | --- | --- |
| Ошибок | 0 % | Больше 0.5 % — смотрите, на каком маршруте, и пишите мне |
| p95 общий | до 1 секунды | Если превышен только из-за входа — см. совет ниже |
| Живых позиций | 40 из 40 | Меньше — телефоны не доходят до карты |
| Отправка события | меньше 100 мс | Больше — узкое место в базе |

Если порог превышен только из-за входа

Это не поломка. Проверка пароля намеренно медленная, это защита от перебора. Лечится организационно: попросите судей войти за две-три минуты до вашего блока, а не по команде одновременно. Сама отправка событий от этого не страдает.

# Блок 2. Подготовка стенда для жюри

Полный порядок — в docs/demo-jury.md. Здесь — то же самое сжато, с пояснением зачем каждый шаг.

## За день до показа

- Сменить пароли по умолчанию. Пока действуют admin123 и PIN 1234, make tunnel откажется открывать публичную ссылку — и правильно сделает: эти пароли знает любой, кто видел репозиторий.

make secrets-check FIX=1

# затем в панели: Настройки → Пользователи → новый пароль админу

# и Водители → карточка → PIN

- Сделать резервную копию базы «до показа». Одна минута сейчас спасёт демонстрацию, если данные испортятся.

make backup

- Подключить ИИ-проверку фото, если она нужна в показе.

make ai-setup KEY=sk-...

- Проверить ноутбук: питание от сети, режим сна выключен, Docker Desktop с 4 ГБ памяти и больше.

## За час до показа

- Создать учётки для жюри. Каждый получает свою машину и виртуальное устройство.

make mentors N=40 ROLE=viewer OUT=mentors.csv

Пароли печатаются один раз. Файл mentors.csv не коммитить. Роль viewer — только чтение; роль coordinator дайте двум-трём ведущим.

- Открыть публичные ссылки.

make tunnel

Поднимаются три туннеля: панель, API и хранилище фото. Последний нужен, иначе у удалённых участников не откроются снимки чек-листа.

- Сделать QR-код на адрес <панель>/driver и вывести его на экран. Так судьям не придётся набирать ссылку руками.

## Во время показа

| Что делает судья | Что видит зал |
| --- | --- |
| Открывает ссылку, входит по телефону и PIN | Ничего — это подготовка |
| Вкладка «Камера», разрешает доступ | Через 5–10 секунд телефон появляется на Live-карте |
| Закрывает глаза на 2–3 секунды | «Засыпание за рулём» в ленте событий и в Telegram |
| Отворачивается на 8 секунд | «Отвлечение» |
| Включает «Имитацию 60», подносит ладонь к уху | «Телефон за рулём» — критическое, с сиреной |
| Держит пальцы у рта 3 секунды | «Курение» |

Чего телефон не умеет

Ремень безопасности с телефона не определяется — для этого нужен обученный детектор, он в планах. Скажите это сами, не дожидаясь вопроса: честное ограничение выглядит сильнее, чем обойдённая тема.

# Блок 3. Репетиция с живыми телефонами

Обязательный блок. Нагрузочный тест проверяет сервер, но не проверяет браузеры. Нужны минимум три телефона, и один из них обязательно iPhone.

## Что проверить на каждом телефоне

- Открывается ли ссылка туннеля

- Спрашивает ли браузер разрешение на камеру — на iPhone только в Safari, не внутри Telegram

- Появляется ли телефон на Live-карте у координатора

- Срабатывает ли событие, когда судья закрывает глаза

- Не срабатывает ли оно на обычном моргании — это важнее первого пункта

- Не перегревается ли телефон за пять минут работы камеры

## Отдельно: старые телефоны

Android старше 2019 года может греться и выдавать мало кадров в секунду. Это нагрузка на телефон, а не на сервер. Если у кого-то из жюри такой аппарат — предложите ему роль наблюдателя в панели вместо роли водителя.

## Запасной вариант без телефонов

Тот же софт, что поедет на Raspberry Pi, работает на ноутбуке с веб-камерой:

make device-camera

Или вообще без камеры, по расписанию событий:

make device-sim

# Блок 4. Обучение модели: телефон, сигарета, ремень

Три-пять недель календарно, из них машинного времени два часа. Всё остальное — съёмка и разметка, и именно от них зависит результат. Конвейер в репозитории готов и проверен, запускать его вам.

## Шаг 4.1. Убедиться, что задача решается

Телефон детектируется готовой моделью без всякого обучения. Проверьте это первым делом и снимите на видео — уже материал для менторов.

pip install ultralytics

yolo predict model=yolov8n.pt source=0 classes=67 conf=0.4 show=True

Обучать нужно сигарету и ремень: в готовых моделях их нет.

## Шаг 4.2. Снять свои кадры

Самая важная часть. Камера должна стоять там, где потом будет настоящая: на стойке A, слева от водителя, на уровне глаз, в 50–80 сантиметрах от лица. Снимать обычным телефоном, штатным приложением камеры.

| Что снять | Сколько |
| --- | --- |
| Разных людей | 3–5: мужчины и женщины, в очках и без, в тёмной и светлой одежде |
| Сценариев на человека | 12: телефон у уха и в руках, сигарета, ремень пристёгнут и нет, нейтраль |
| Условий освещения | 3: день с солнцем в лобовое, сумерки, ночь с подсветкой салона |
| Итого роликов | около 36 на человека по 20–30 секунд |

Не пропускайте негативные сценарии

Телефон лежит на панели и водитель на него не смотрит. Рука у лица без сигареты. Просто сидит и смотрит вперёд. Эти кадры учат модель молчать, когда нарушения нет. Без них система будет срабатывать на всё подряд, и ленту перестанут читать через день.

## Шаг 4.3. Разметить

Roboflow, бесплатно для публичных проектов. Классы строго: phone, cigarette, seatbelt_on, seatbelt_off.

Главная ошибка, которая губит проект

Никогда не делите кадры случайно. Соседние кадры видео почти одинаковы, и один человек попадёт и в обучение, и в проверку. Модель запомнит лицо вместо признака: метрика покажет 0.95, а в кабине система не сработает. Делите по людям: четверо в обучение, пятый целиком в проверку.

В аугментациях обязательно включите Grayscale на 25 процентов: ночью камера уходит в инфракрасный режим и отдаёт чёрно-белое изображение. Без этого модель ночью слепнет — а ночь как раз то время, когда засыпают за рулём.

## Шаг 4.4. Обучить

Ноутбук для Colab лежит в ml/notebooks/. Среда выполнения → сменить → T4 GPU, иначе вместо двух часов будут сутки.

python scripts/train.py --data data/dataset/data.yaml --epochs 100 --version v1

| Метрика | Цель | Что значит |
| --- | --- | --- |
| mAP@50 | не ниже 0.85 | Ворота выпуска зашиты в скрипт |
| Precision по классу | не ниже 0.90 | Доля верных срабатываний |
| Поведение на своём видео | вменяемое | Важнее любых цифр |

Если ремень не даётся

Чёрная лента на чёрной куртке — объективно тяжёлый случай. Если precision ниже 0.90, переведите класс в статус beta и не показывайте в живом демо. Скажите прямо: «ремень пока 0.78, план доведения такой-то». Это уважают больше, чем натянутые цифры.

## Шаг 4.5. Поставить модель на устройство

Детектор включается сам, как только обученная модель появляется в device/models/.

python scripts/registry.py promote v1

# Блок 5. Железо: устройство в кабине

Четыре-шесть недель, можно вести параллельно с обучением модели.

| Что | Зачем именно так |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 5 | Тот же код, что вы уже гоняете на ноутбуке |
| Камера NoIR | Без инфракрасного фильтра — единственный способ видеть в темноте |
| Подсветка 850 нм | Свет, невидимый водителю, но видимый камере |
| Ускоритель Hailo-8L | Чтобы модель успевала за камерой в реальном времени |
| GPS-приёмник | Координата и скорость в событии |

Почему телефон не заменит устройство

В смартфонах стоит инфракрасный фильтр перед матрицей — он специально отрезает то, что нам нужно ночью. Телефон отлично работает как MVP и как демонстрация, но ночной рейс он не закроет. На защите об этом лучше сказать самим.

Три проверки на стенде, которые нужно пройти:

- Микросон ловится ночью с инфракрасной подсветкой

- Выключили роутер, сделали событие, включили — событие доехало

- Выдернули питание, включили — очередь на месте, служба поднялась сама

# Блок 6. Риски и план Б

Каждую строку нужно проверить заранее, а не выяснять в зале.

| Что может сломаться | Что делать |
| --- | --- |
| Панель не открывается по ссылке | Перезапустить make tunnel. Адреса изменятся — раздать QR заново |
| Пропал интернет у ноутбука | Раздать Wi-Fi с телефона, туннель поднимется сам |
| Совсем нет интернета | Камера в браузере работать не будет: она требует HTTPS. Показывать с ноутбука через make device-camera, телефоны используют чек-лист и Score |
| Камера не просит разрешение | Только по ссылке туннеля, не по IP. На iPhone открывать в Safari |
| Много ошибок 429 при входе | Кто-то перебирает пароли. Поднять порог RATE_LIMIT_AUTH_PER_MIN в infra/.env |
| ИИ-проверка не отвечает | Чек-лист сохранится с пометкой «ИИ недоступен», показ продолжается |
| База испорчена демонстрациями | make backup-restore DIR=backups/<дата> — одна минута |
| Ноутбук перезагрузился | make demo, затем make tunnel. Учётки жюри сохранились |

Сделайте это до показа

Запишите видео полного сценария заранее. Страховка, которая ничего не стоит, пока не понадобится — и единственное, что спасёт, если упадёт сразу всё.

## После показа

make backup

python scripts/mentors.py --remove

И обязательно сменить ключи: ключ ИИ, токен бота через BotFather, JWT_SECRET. Все выйдут из системы — это нормально.

# Приложение. Что уже готово

Чтобы понимать объём сделанного и не переделывать то, что работает.

| Часть | Состояние |
| --- | --- |
| Сервер: события, скоринг, отчёты, настройки | готово, 131 тест |
| Панель координатора: обзор, карта, события, лидерборд | готово |
| Приложение водителя: смена, чек-лист, Score, SOS | готово |
| Детекция усталости в браузере телефона | готово, проверено на 40 телефонах |
| Жесты: телефон у уха, сигарета у рта | готово, без обученной модели |
| Агент устройства: симулятор и веб-камера | готово, 36 тестов |
| Telegram-алерты координатору | готово, 21 тест |
| Стенд для жюри: учётки, туннель, нагрузка, план Б | готово |
| Конвейер обучения: датасет, обучение, реестр, экспорт | готово, нужен датасет |
| Обученная модель: сигарета, ремень | нет, блок 4 |
| Ремень с телефона | невозможно без модели |
| Устройство на Raspberry Pi с ИК | нет, блок 5 |
| Пилот в реальном парке | нет |